Plan de Pruebas – Fase 3

Proyecto SITRAC-ANCI · Asignatura Capstone (PTY4614)

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema de Trazabilidad y Notificación Automática de Incidentes de Ciberseguridad a la ANCI |
| Empresa mandante | UltraPort |
| Equipo | Rodrigo Ayala López y Benjamín Soto Aguilar |
| Docente guía | María Ignacia Cobo |
| Versión | 0.1 (borrador), 18 de octubre de 2026 |
| Alcance temporal | Sprint final de pruebas, semanas 14 a 18 del plan de trabajo |

# 1. Objetivo

Verificar que SITRAC-ANCI cumple los requisitos de la especificación (16 funcionales y 9 no funcionales) y, en particular, que calcula, controla y registra los plazos de la Ley N.° 21.663 (3 horas, 24 o 72 horas, y 15 días), conservando una trazabilidad auditable de cada incidente. Los resultados alimentarán mejoras al producto antes de la entrega final.

# 2. Alcance

Dentro del alcance: recepción de tickets por webhook, cálculo y sellado de plazos, LifecycleAdvancerService, Consola SITRAC, registro manual con aprobación, historial de auditoría, catálogos y reglas de SLA, migraciones Evolve, servicios de notificación por correo y Teams (en Sandbox) y controles básicos de seguridad.

Fuera del alcance (hoy): la consulta directa a la API de INVGATE, por falta de credenciales; el autocompletado de informes con plantillas de UltraPort y el mecanismo de contingencia sin INVGATE, ambos bloqueados a la espera de definiciones del mandante. Si estas condiciones cambian, se agregan casos de prueba.

# 3. Estrategia y niveles de prueba

| Nivel | Qué se verifica | Enfoque |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Cálculo de ventanas SLA, estados de urgencia y reglas de escalamiento. | Framework de pruebas de .NET, a confirmar contra el catálogo de tecnologías autorizadas de UltraPort (por ejemplo, xUnit). Reloj controlable para simular el paso del tiempo. |
| Integración | Webhook, base de datos, API, LifecycleAdvancerService, migraciones y notificaciones. | Base de datos SQL Server de pruebas con migraciones Evolve aplicadas desde cero; Mailtrap y Teams en Sandbox. |
| Sistema / funcionales | Flujos completos desde la Consola, con los casos INC-DEMO como datos de prueba. | Ejecución manual guiada por los casos de la sección 5, con captura de evidencia. |
| Aceptación (UAT) | Que los flujos y reglas coinciden con lo acordado con UltraPort. | Sesión con la contraparte técnica de UltraPort en entorno Sandbox y acta firmada. |
| No funcionales | Seguridad, rendimiento y calidad del código. | Revisión de credenciales, pruebas de entradas maliciosas, carga simulada y análisis estático. |
| Regresión | Que las correcciones no rompan lo ya aprobado. | Repetición de los casos críticos tras cada corrección importante. |

# 4. Entorno y datos de prueba

- Backend en .NET 8 y SQL Server, con la base de datos creada exclusivamente mediante las migraciones Evolve.

- Consola SITRAC en un navegador actual, consumiendo la API local.

- Casos de demostración INC-DEMO-01 a INC-DEMO-12, que mezclan orígenes (INVGATE, correo de la ANCI y registro manual), clasificaciones (OIV y Esencial) y gravedades distintas.

- Credenciales y cadenas de conexión de prueba guardadas en User Secrets, nunca en el repositorio.

- Casos con fechas de toma de conocimiento ajustadas para cubrir los tres estados de urgencia (holgura, atención e incumplido) sin esperar horas reales.

# 5. Casos de prueba

Todos los casos parten en estado Pendiente. Prioridad: Crítica (bloquea la entrega), Alta, Media. La columna «Resp.» es una propuesta de reparto que puede ajustarse en la planificación del sprint.

## 5.1 Plazos legales y ciclo de vida del incidente

| ID | Nivel | Escenario | Resultado esperado | Prior. | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Integración | Recepción de un ticket por el webhook de INVGATE con datos válidos. | Se crea el incidente, se registra la toma de conocimiento y se sellan los plazos (aviso temprano 3 h, informe preliminar 24/72 h e informe final 15 días). | Crítica | Benjamín |
| CP-02 | Integración | Webhook con datos inválidos o con un ticket ya recibido. | Respuesta de error controlada; no se crea un segundo incidente y queda registro del rechazo. | Alta | Benjamín |
| CP-03 | Unitaria | Cálculo de ventanas según la clasificación de la empresa. | OIV: 3 h / 24 h / 15 días. Esencial: 3 h / 72 h / 15 días. | Crítica | Benjamín |
| CP-04 | Unitaria | Cálculo del estado de urgencia de un plazo. | Holgura: queda más del 33 % de la ventana y más de 1 h. Atención: queda 33 % o menos, o 1 h o menos. Incumplido: plazo vencido. | Alta | Rodrigo |
| CP-05 | Integración | LifecycleAdvancerService evalúa un incidente cuyo plazo de 3 h venció. | El incidente pasa de «En triage» a «Aviso enviado» y se registra un evento de acción automática con su motivo. | Crítica | Benjamín |
| CP-06 | Concurrencia | Dos evaluaciones simultáneas sobre el mismo incidente. | Ocurre un solo avance de estado; no hay eventos duplicados. | Crítica | Benjamín |
| CP-07 | Sistema | Ciclo completo: En triage, Aviso enviado, Preliminar enviado y Cerrado. | Las transiciones ocurren solo en ese orden y todas quedan en el historial. | Crítica | Ambos |
| CP-08 | Sistema | Intento de cerrar un ticket sin Informe Final registrado. | La acción está bloqueada y el sistema informa el motivo. | Alta | Rodrigo |

## 5.2 Consola SITRAC

| ID | Nivel | Escenario | Resultado esperado | Prior. | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-09 | Funcional | «Mi cola» ordena los casos por próximo plazo legal. | Los casos con menos tiempo restante aparecen primero. | Alta | Rodrigo |
| CP-10 | Funcional | Filtros Todos, OIV, Esencial y Urgentes y vencidos. | Cada filtro muestra solo los casos que corresponden y el total coincide con la base de datos. | Media | Rodrigo |
| CP-11 | Funcional | Indicadores superiores: incidentes activos, SLA críticos (menos de 1 h), SLA incumplidos y generados automáticamente. | Cada cifra coincide con una consulta directa a la base de datos. | Alta | Benjamín |
| CP-12 | Funcional | Actualización automática de la cola cada 60 segundos. | Los datos se refrescan sin perder el filtro activo. | Media | Benjamín |
| CP-13 | Funcional | Detalle del caso. | Las tres tarjetas de plazo y el historial corresponden al incidente seleccionado. | Alta | Rodrigo |

## 5.3 Acciones manuales y trazabilidad

| ID | Nivel | Escenario | Resultado esperado | Prior. | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-14 | Funcional | Registro manual de un incidente (canal Manual) y pantalla de aprobación. | El incidente se crea con origen Manual y queda pendiente de aprobación. | Alta | Ambos |
| CP-15 | Funcional | Confirmar aviso enviado. | Se registra el evento firmado con el usuario y la hora del servidor. | Crítica | Benjamín |
| CP-16 | Validación | Adjuntar informe sin documento o con un comentario de menos de 15 caracteres. | El botón de registro permanece deshabilitado o la solicitud es rechazada. | Alta | Rodrigo |
| CP-17 | Integración | Adjuntar un informe válido (preliminar o final). | El registro se guarda en el historial con documento, comentario y firma. Depende de los endpoints POST, hoy pendientes. | Crítica | Benjamín |
| CP-18 | Auditoría | Intento de editar o borrar un evento del historial, por pantalla o por API. | No es posible; el historial solo admite nuevos registros. | Crítica | Ambos |
| CP-19 | Funcional | Aprobación de una respuesta o envío hacia la ANCI. | Basta la aprobación de cualquiera de los responsables habilitados y queda registrada. | Alta | Rodrigo |
| CP-20 | Funcional | Caso descartado como falso positivo. | Queda registrada la evidencia del descarte y su justificación. | Media | Rodrigo |

## 5.4 Datos y migraciones

| ID | Nivel | Escenario | Resultado esperado | Prior. | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-21 | Integración | Aplicar las migraciones Evolve V0001 a V0006 sobre una base de datos vacía. | Se crean todas las tablas, las migraciones quedan registradas y no se vuelven a ejecutar. | Crítica | Benjamín |
| CP-22 | Integración | Carga de catálogos y reglas, incluido el catálogo de 17 reglas de escalamiento. | Los estados oficiales (1 a 4) y las reglas coinciden con lo definido a partir de la Ley N.° 21.663. | Alta | Rodrigo |
| CP-23 | Integración | Integridad referencial del modelo (39 claves foráneas). | Las inserciones inconsistentes son rechazadas por la base de datos. | Media | Rodrigo |

## 5.5 Notificaciones (sujetas a las definiciones de UltraPort)

| ID | Nivel | Escenario | Resultado esperado | Prior. | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-24 | Integración (Sandbox) | Envío de correo con MailKit y Mailtrap cuando un plazo se acerca o vence. | El correo llega a Mailtrap con los datos del caso y el enlace a SITRAC. | Alta | Benjamín |
| CP-25 | Integración (Sandbox) | Envío a Microsoft Teams mediante Power Automate con Adaptive Card. | La tarjeta llega con los datos del caso y el enlace a SITRAC. | Alta | Benjamín |
| CP-26 | Integración | Falla temporal del servicio de correo (patrón Outbox). | El mensaje se reintenta y no se envía duplicado. | Alta | Benjamín |

## 5.6 Seguridad, rendimiento y calidad

| ID | Nivel | Escenario | Resultado esperado | Prior. | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-27 | Seguridad | Revisión de credenciales y configuración. | No hay credenciales en el repositorio ni en su historial; la aplicación no inicia si falta una variable obligatoria (ValidateOnStart). | Crítica | Benjamín |
| CP-28 | Seguridad | Entradas maliciosas en el webhook y en los filtros (inyección SQL). | Las consultas parametrizadas impiden alterar la base de datos y la entrada es rechazada. | Alta | Ambos |
| CP-29 | Rendimiento | Cola con un volumen alto de incidentes simulados. | El tiempo de respuesta queda dentro del umbral que se acuerde con UltraPort. | Media | Benjamín |
| CP-30 | Calidad | Análisis estático del código con una herramienta autorizada por UltraPort (por ejemplo, SonarQube). | No quedan vulnerabilidades críticas abiertas. | Media | Ambos |

# 6. Criterios de entrada, salida y aceptación

- Entrada: El Sprint 2 está cerrado, el entorno de pruebas es estable y los casos tienen datos preparados.

- Salida: Todos los casos críticos fueron ejecutados; no quedan defectos críticos ni altos abiertos; los defectos restantes están registrados con una decisión explícita (corregir, postergar o aceptar).

- Aceptación: La contraparte técnica de UltraPort valida en Sandbox los flujos 1 a 3 y deja constancia escrita.

Los umbrales de esta sección son una propuesta del equipo y deben confirmarse con la docente guía y con UltraPort.

# 7. Gestión de defectos y mejoras

Cada falla se registra como un defecto (en el tablero Trello del proyecto o como issue en GitHub) con: caso asociado, pasos para reproducirlo, resultado obtenido y esperado, severidad (crítica, alta, media o baja), responsable y estado (abierto, en corrección, en reprueba o cerrado). Cada corrección se vincula a su commit mediante Conventional Commits y se vuelve a probar. Las mejoras que surjan de los resultados se priorizan en el backlog y se documentan en el informe final.

# 8. Cronograma propuesto (semanas 14 a 18)

| Semana | Actividades | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 14 | Preparar entorno y datos; pruebas unitarias de plazos y urgencia (CP-03, CP-04). | Entorno listo y primeros resultados. |
| 15 | Pruebas de integración: webhook, motor de ciclo de vida, migraciones y concurrencia (CP-01, 02, 05, 06, 21 a 23). | Registro de ejecución y defectos. |
| 16 | Pruebas funcionales de la Consola y de acciones manuales; notificaciones en Sandbox (CP-07 a 20, 24 a 26). | Evidencias (capturas y video). |
| 17 | Pruebas de seguridad, rendimiento y calidad (CP-27 a 30); sesión de aceptación con UltraPort; correcciones. | Acta de aceptación. |
| 18 | Regresión, informe de resultados e informe final. | Informe de pruebas y mejoras. |

# 9. Riesgos y dependencias

| Riesgo o dependencia | Efecto en las pruebas | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Credenciales de INVGATE aún no entregadas. | No se puede probar la consulta a su API. | Probar el webhook y dejar la API documentada como trabajo futuro. |
| Canales y responsables de notificación sin definir. | Los casos CP-24 a CP-26 pueden quedar solo en Sandbox. | Probar con Mailtrap y Power Automate; repetir cuando UltraPort defina los canales. |
| Endpoints POST de acciones aún no listos. | CP-15 y CP-17 no pueden ejecutarse completos. | Priorizarlos en el Sprint 2 y marcarlos como Bloqueados si no llegan a tiempo. |
| Fin de soporte de .NET 8 (10 de noviembre de 2026). | Riesgo de seguridad no cubrible con parches. | Queda documentado que .NET 8 es estándar de UltraPort y que fue advertido; se recomienda migrar. |
| Pocas semanas para ejecutar y corregir. | Defectos sin tiempo de reprueba. | Ejecutar primero los casos críticos y reservar la semana 18 para regresión. |

# 10. Evidencias que se generarán

- Registro de ejecución de cada caso (Anexo B), con capturas de pantalla.

- Listado de defectos y su resolución, enlazado a los commits.

- Acta de la sesión de aceptación con UltraPort.

- Informe de resultados, con el porcentaje de casos aprobados, fallidos y bloqueados, y las mejoras realizadas.

- Video de demostración del sistema funcionando, actualizado al cierre de la fase.

# Anexo A. Observaciones del video de demostración

El video de demostración (90 segundos) muestra el sistema funcionando con los casos INC-DEMO. Es una revisión exploratoria previa: sirve como evidencia preliminar y no reemplaza la ejecución formal de este plan.

| Lo que se observa | Casos relacionados |
| --- | --- |
| «Mi cola» con indicadores, orden por próximo plazo y filtros OIV, Esencial y Urgentes y vencidos. | CP-09, CP-10, CP-11 y CP-12 (la cola se refresca sola cada minuto). |
| Detalle del caso con tres tarjetas de plazo (aviso temprano cumplido, informe preliminar en advertencia, informe final con holgura). | CP-03, CP-04 y CP-13. |
| Historial con un cambio de estado automático por vencimiento del plazo de 3 horas, marcado como acción del sistema. | CP-05 y CP-18. |
| Ventana «Adjuntar informe» con tipo, documento y comentario obligatorio de al menos 15 caracteres. | CP-16. La propia ventana indica que el guardado se activará cuando estén listos los endpoints POST, por lo que CP-17 sigue pendiente. |
| «Cerrar ticket» deshabilitado mientras no exista Informe Final. | CP-08. |

# Anexo B. Registro de ejecución (plantilla)

| Fecha | ID | Ejecutado por | Resultado | Defecto | Evidencia (archivo o enlace) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aprobado / Fallido / Bloqueado |  |  |
|  |  |  | Aprobado / Fallido / Bloqueado |  |  |
|  |  |  | Aprobado / Fallido / Bloqueado |  |  |

Control de versiones: 0.1, 18-10-2026, borrador inicial elaborado por el equipo a partir de la guía de la Fase 2 y del video de demostración.