## Slide 1
PROYECTO “SITRAC-ANCI”
FASE 1 · EXPOSICIÓN IDEA DE PROYECTO
Sistema de Trazabilidad y Notificación Automática de Incidentes de Ciberseguridad a la ANCI
Rodrigo Ayala López · Benjamín Soto Aguilar — Mandante: UltraPort · Docente guía: Maria Ignacia Cobo

## Slide 2
Rodrigo Ayala López
Cargo: Gestión de Proyecto y Cumplimiento Normativo
Funciones desempeñadas: Gestión del Backlog, seguimiento de la normativa (Ley N° 21.663), coordinación con UltraPort y facilitación de Sprints.
Benjamín Soto Aguilar
Cargo: Desarrollo Backend
Funciones desempeñadas: Desarrollo del backend de integración (API de INVGATE y temporizadores), arquitectura y pruebas del sistema.
PROYECTO “SITRAC-ANCI”
INTEGRANTES DEL PROYECTO

## Slide 3
PROYECTO “SITRAC-ANCI”
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Problema o dolor
UltraPort debe notificar todo incidente de ciberseguridad a la ANCI dentro de un plazo máximo de 3 horas (Ley N° 21.663), pero hoy la detección y el aviso dependen de canales dispersos, sin un mecanismo unificado ni trazable.
Propuesta de solución
Un sistema que consume los tickets ya existentes en INVGATE, centraliza la trazabilidad en una base de datos propia y notifica automáticamente al responsable de turno dentro del plazo legal.

## Slide 4
PROYECTO “SITRAC-ANCI”
Objetivo General
Objetivos Específicos
Automatizar la trazabilidad y notificación de incidentes de ciberseguridad de UltraPort a la ANCI, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley N° 21.663.
Consumir y centralizar, vía API de INVGATE, la información de tickets de incidentes de seguridad ya existentes.
Implementar una base de datos propia (SQL Server, migraciones con Evolve) que centralice la trazabilidad.
Notificar automáticamente al responsable de turno dentro de los plazos críticos exigidos por la normativa.
Registrar la evidencia de cada aviso enviado y de la respuesta de la ANCI, incluyendo falsos positivos.
Desplegar y documentar el sistema conforme a los estándares de seguridad de UltraPort.

## Slide 5
PROYECTO “SITRAC-ANCI”
Alcances y limitaciones del proyecto
Alcances
MVP acotado a un flujo específico de trazabilidad y notificación de incidentes a la ANCI, dentro de las 18 semanas de CAPSTONE (10 ago–12 dic 2026).
Integración con la API de INVGATE y despliegue en servidores propios de UltraPort, sin exposición a internet.
Stack tecnológico ya definido por la organización (SQL Server, .NET Core, Node.js, Angular, autenticación con cuentas Microsoft y librería Evolve para migraciones).
Limitaciones
El propio mandante advirtió que el alcance completo probablemente requiera más de una iteración; se mitiga acotando el MVP a un flujo bien definido.
Dependencia de la entrega de bases técnicas de UltraPort (ERS, diagramas de arquitectura), aún pendiente a la fecha.
Jornada actual de 2 hrs/día; la migración a jornada de oficina (9:00–17:00) para el desarrollo intensivo aún no está formalizada con UltraPort ni con la coordinación de práctica.

## Slide 6
PROYECTO “SITRAC-ANCI”
Metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto
Enfoque ágil (Scrum): el trabajo se organiza en sprints alineados a las semanas de CAPSTONE: levantamiento y formalización de requisitos (ERS bajo IEEE 830) → diseño de arquitectura y modelo de datos → desarrollo iterativo del backend de integración con INVGATE → pruebas, documentación y presentación final.
Justificación frente a otras metodologías
Tradicional / RUP (descartados): exigen alta documentación formal previa, incompatible con requisitos que aún evolucionan en cada reunión con UltraPort.
Design Thinking (descartado): orientado a empatía con el usuario final; no aplica a integración backend gobernada por requisitos normativos.
Scrum (elegido): incorpora en sprints la información que UltraPort entrega de forma progresiva; el sponsor ya anticipó más de una iteración; el equipo cuenta con certificación SCRUM-ITF.
Roles y responsabilidades del equipo
Rodrigo: gestión de Backlog, normativa (Ley 21.663), coordinación con UltraPort y facilitación de Sprints.
Benjamín: desarrollo backend (API INVGATE y temporizadores).
Ambos: flujos de comunicación, arquitectura, pruebas, retrospectivas y presentaciones.

## Slide 7
PROYECTO “SITRAC-ANCI”
Cronograma para el desarrollo del proyecto
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  | 
 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 | 
Definición del Product Backlog y ERS de apoyo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Presentación de la definición del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sprint 1: parámetros de UltraPort, BD y entorno de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sprint 2: backend, API INVGATE y notificaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sprint Review + Informe de avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pruebas de certificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
PROYECTO “SITRAC-ANCI”
Definición del Stack Tecnológico
.NET Core
Backend de integración con INVGATE
Node.js
Temporizadores y flujos de notificación
Angular
Panel de trazabilidad y notificaciones
SQL Server
Base de datos propia, migraciones con Evolve
API INVGATE
Origen de los tickets de incidentes
*Despliegue en servidores propios de UltraPort, sin exposición a internet.

## Slide 9
SITRAC-ANCI · Rodrigo Ayala López · Benjamín Soto Aguilar · UltraPort
PREGUNTAS